У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

від 12.05. 2015 року						                  № 277/0

# Про затвердження плану заходів

по підготовці закладів освіти до

роботи в осінньо-зимовий період

2015/2016 навчального року

З метою своєчасного забезпечення якості підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 навчального року

# НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів управління освіти по підготовці закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 навчального року (додається).

2. Відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти:

2.1 З метою здійснення контролю за виконанням даного наказу створити комісію по перевірці готовності закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 навчального року у складі:

Голова комісії                      Серопян Є.О., заступник начальника управління

освіти;

Заступник голови                 Урбанець О.Ю.,  провідний  спеціаліст відділу

інженерного забезпечення та матеріального

постачання управління освіти;

Малашевич О.О. спеціаліст І категорії відділу

інженерного;

забезпечення та матеріального постачання

управління освіти;

Цегельник О.М., головний спеціаліст відділу

юридичного та фінансового забезпечення

управління освіти.

2.2. До 15 вересня 2015 року комісії здійснити рейди-перевірки стану готовності матеріально-технічної бази закладів освіти до роботи у осінньо-зимовий період і надати звіт з конкретними пропозиціями.

2.3. Надати практичну допомогу кожному закладу освіти в реалізації запланованих заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період.

3. Керівникам закладів освіти:

3.1. Розробити конкретні організаційні та технічні заходи, які в обов’язковому порядку повинні включати основні роботи по підготовці  закладу до осінньо-зимового періоду з конкретизацією обладнання, термінів виконання та осіб відповідальних за цю ділянку роботи.

3.2. Призначити наказом відповідального за виконання заходів по підготовці закладу до осінньо-зимового періоду.

3.3. Копію заходів та наказу надати в відділ інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти до 10 червня 2015 року.

3.4. Щомісяця, до першого числа, інформувати відділ інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти про хід підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, а остаточну інформацію надати до 01 вересня 2015 року.

4. Відповідальність за якісну і своєчасну підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 навчального року покласти на керівників закладів освіти.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти Серопяна Є. О.

Начальник управління освіти 					Л.Костенко

# Урбанець 24 56 14

# Додаток

до наказу управління освіти

від 12.05. 2015 року 2015 р.

№ 277/0

# ПЛАН ЗАХОДІВ

по підготовці закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 навчального року

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виконати в закладах освіти капітальні ремонтні роботи в 2015 році згідно з переліком ремонтно-будівельних робіт. | протягом року | Управління освіти |
| 2. | Провести перевірку технічного стану теплових пунктів, елеваторних вузлів, водопідігрівачів, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 3. | Здійснити перевірку захисту обліку електричної та теплової енергії до роботи в умовах низьких температур. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 4. | Здійснити ремонт обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж в необхідних обсягах. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 5. | Усунути виявлені недоліки та покращити санітарно-технічний стан закладів згідно з приписами санітарно - епідеміологічної станції. | до 15.08.15 | Керівники закладів освіти |
| 6. | Забезпечити укомплектування аварійного запасу обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, знаряддя засобів захисту, теплового спецодягу. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 7. | Провести роботи по утепленню приміщень закладів освіти за рахунок засклення вікон, ущільнення дверних отворів, утеплення дверей. | до 01.10.15 | Керівники закладів освіти |
| 8. | Провести ремонт та промивку систем теплопостачання, ревізію запірної та регулюючої арматури, обладнання розподільних вузлів, бойлерних, перевірку контрольно-вимірювальних приладів. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 9. | Пофарбувати мережі теплопостачання, виконати їх теплоізоляцію в підвалах, на горищах, східцевих клітинах. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 10. | Не допускати встановлення приладів та підключення опалення до додаткових приміщень без дозволу теплопостачальних організацій. | постійно | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 11. | Виконати очистку приміщень елеваторних вузлів від зайвих речей, забезпечити їх освітлення та окремим входом. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 12. | Забезпечити потребу у природному газі школу-інтернат, ЗОШ № 2, 3, 13, 15, 21, 23, 30, 31, 33, ДНЗ № 4, 42, дитячий будинок «Барвінок», НВО «Вікторія П», потребу у вугіллі ЗОШ № 12. | до 01.10.15 | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 13. | По закінченню терміну дії лічильників здійснити повірку: - теплолічильників; - водолічильників; - газолічильників; - коректорів газу. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 14. | Провести санітарну обробку підвальних приміщень, а саме: дезінфекцію від гризунів та комах. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 15. | Провести протиаварійні тренування з відповідним персоналом. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 16. | Провести перевірку димових та вентиляційних каналів. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |